Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Евпраксинский сельсовет»

от 30.01.2023 год № 3-Б

**Муниципальная программа муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы»**

с. Евпраксино

2017 год

**Паспорт**

**Муниципальной программы муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы»**

**(далее – Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования « Евпраксинский сельсовет» |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» |
| Цель Программы | Благоустройство муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области » |
| Задачи Программы | 1. Актуализация муниципальными образованиями сельских поселений правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России 2. Вовлечение жителей МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области », хозяйствующих субъектов в реализацию проектов по благоустройству территории общего пользования. 3. Увеличение количества благоустроенных внутри дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области » 4. Увеличение количества парков отдыха на территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области » |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;  - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  - улучшение технического состояния дворовых территорий;  - улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселений. |
| Срок реализации Программы | Реализация программы рассчитана на 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | *Объем финансирования муниципальной программы составляет 9953,2 тыс.руб.*  *Федеральный бюджет –8499,1 тыс.руб*  *Областной бюджет – 186,3 тыс.руб.*  *Бюджет Приволжского района -783,3 тыс.руб.*  *Бюджет сельских поселений – 484,5 тыс.руб.* |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение комфортности пребывания в местах отдыха и общего пользования  - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;  - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  - улучшение технического состояния дворовых территорий;  - улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения.  - благоустройство муниципальных территорий общего пользования села Евпраксино  -- улучшение внешнего облика МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области », в том числе мест массового отдых граждан. |
|  |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Муниципальное образование «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» имеет в своем составе 3 сельских поселения: с. Евпраксино, с. Водяновка, с. Весёлая Грива.

На 01.01.2022г. численность населения составляет 2665 человек. Одним из основных направлений деятельности входящих в состав администрации МО «Евпраксинский сельсовет» сельских поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органов местного самоуправления МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» и, является решение вопросов благоустройства территории. Формирование современной городско*й* среды - один из составляющих элементов этого процесса, непременное условие комплексного развития территории.

На территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» находится 13 многоквартирных домов (МКД), каждый из которых имеет свою дворовую территорию. МКД находятся под управлением ТСЖ, НУ. Собственники 3 МКД под управлением ТСЖ, 10 МКД выбрали непосредственное управление. По результатам проведенной инвентаризации установлено, что на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»» расположено 13 дворовых территорий.

Одной из важных задач в сфере благоустройства на территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» является поддержание санитарного порядка, удаление ТКО, накапливающихся на территориях поселений и приводящих к ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида. Это достигается проведением субботников, в которых принимают участие, как население, так и работники всей бюджетной сферы.

В течение последних нескольких лет проводились точечные мероприятия по благоустройству. На 01.01.2022г. на территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» расположено: 1 парк в с. Евпраксино и парковых зон ДК с. Евпраксино, 7 благоустроенных зон отдыха детей, молодёжи и взрослого населения – так называемые спортивно-игровые площадки, площадка с мягким покрытием.

В МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» реализуется общественная инициатива граждан – действуют 2 субъекта территориального общественного самоуправления (ТОС), делающих свой вклад в благоустройство территорий и поддержание чистоты и порядка. Ими за счёт собственных средств расширено кладбище, отремонтировано и покрашено ограждение кладбища в с. Водяновка.

Несмотря на проводимые мероприятия, благоустройство территории представляет собой одну из самых острых проблем. Дворовые территории МКД благоустроены, оборудованы малыми архитектурными формами и озеленены, но не полностью.

Благоустройство территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта. Данные мероприятия реализуются совместно органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории приняты Правила благоустройства.

Важным этапом реализации Программы является установление единого подхода к содержанию территории населенных пунктов, привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» физических и юридических лиц, усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории.

Повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в соответствии с Правилами благоустройства.

Ревизия внутриквартальных территорий показала, что вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твердых дорожных покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, некачественное восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях, существующее состояние благоустройства дворовых территорий не соответствует СНиП, Правилам и нормам эксплуатации жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих малых архитектурных форм не отвечают потребностям населения. В связи с увеличением количества автомобилей возникла необходимость в устройстве новых и восстановлении существующих внутриквартальных проездов и парковок автотранспорта. В связи с этим, в целях координации и решения выявленных проблем благоустройства территорий жилых кварталов необходимо планомерное выполнение мероприятий настоящей Программы.

Программой предусматривается участие собственников МКД в благоустройстве в форме трудового участия при выполнении работ по санитарной очистке, озеленению территории с разбивкой цветочных клумб, палисадников и уходом за ними. Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Приволжского района путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Ожидаемым результатом Программы является создание в муниципальном образовании полноценных современных зон уютной благоустроенной среды обитания.

1. **Приоритеты политики благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач Программы**

Приоритетами политики благоустройства МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» являются установление единого подхода к содержанию территории на основе актуальной редакции Правил благоустройства, активное вовлечение физических и юридических лиц во все процессы благоустройства территорий жизнедеятельности, усиление контроля за соблюдением Правил благоустройства, повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в соответствии с Правилами благоустройства, создание комфортных условий проживания на территории Приволжского района путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений, являющегося неотъемлемым признаком современной городской среды.

Целью Программы является благоустройство муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Актуализация правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России.

2. Вовлечение жителей в реализацию проектов по благоустройству территории общего пользования.

3. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области».

4. Увеличение количества парков отдыха на территории населенных пунктов.

Муниципальное образование «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» имеет право:

- исключать из адресного перечня общественных, дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стены, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, городского округа, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области, созданной в соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 28.02.2017 № 19;

Муниципальное образование «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»  обязано заключать соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 декабря текущего года за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 марта года предоставления субсидии.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории МКД, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечить комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей сёл, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

- повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;

- увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшение технического состояния дворовых территорий;

- улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения.

Ожидаемые результаты оцениваются в соответствии с показателями (индикаторами) Программы, которые отражены в приложении №1 к настоящей Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 9953,2 тыс. руб., в том числе:

- Федеральный бюджет – 8499,1 тыс. руб.

- Бюджет Астраханской области – 186,3 тыс. руб.

- Бюджет Приволжского района – 783,3 тыс. руб.

- Бюджет сельских поселений – 484,5 тыс. руб.

Из указанного выше общего объема:

- на ремонтно-строительные работы по благоустройству территории общего пользования ул. Ленина 37 с. Евпраксино МО «Евпраксинский сельсовет» – 3423,9 тыс. руб.

- на ремонтно-строительные работы по благоустройству территории общего пользования ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» – 2525,2 тыс. руб.

- на освещение, ограждение, озеленение территории общего пользования ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (2-ой этап) -1029,4 тыс. руб.

- монтаж ограждения, прокладка кабеля, установка опор освещения парковых, монтаж щитка управления освещением территории общего пользования ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (3-ий этап) – 1040,9 тыс. руб.

- устройство защитных футляров (гильз), монтаж кабеля электроснабжения, электромонтажные работы, площадка ГТО, малые архитектурные формы, озеленение территории общего пользования ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (4-ый этап) – 1933,8 тыс. руб.

Субсидирование осуществляется путем заключения соглашения между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и муниципальным образованием «Приволжский муниципальный район Астраханской области». Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

**5. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет благоустройство территорий общего пользования, являющихся местами массового пребывания населения МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» и дворовых территорий МКД.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и территорий общего пользования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. В план мероприятий включены: основные мероприятия и дополнительные.

Дополнительные мероприятия, работы по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных по адресам: мкр. Юность, с. Евпраксино МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», ул. Ленина д.35,д.39, д.41, д.43, с. Водяновка ул. Строительная д.1.

Основными мероприятиями Программы являются работы благоустройству территории общего пользования по ул. Ленина 37 с. Евпраксино МО «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет».

Адресный перечень общественных территорий общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», нуждающихся в благоустройстве представлен в приложении № 5 к настоящей Программе

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Перечень дополнительных мероприятий Программы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

**6. Срок реализации Программы**

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2024 годы поэтапно.

1. **Объем видов работ по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания мест массового пребывания населения и дворовых территорий МКД в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из следующего перечня работ:

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств субсидии, включаются:

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения);

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий);

- установка скамеек, урн.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, финансируемых за счет средств субсидии (далее – дополнительный перечень), включаются:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

- озеленение территорий (с высадкой шума и пылезащитных видов зеленых насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение);

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, столбики с подсветкой);

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения);

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений;

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, покрытия детских и спортивных площадок);

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или закрытая зона);

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или напротив);

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино,  настольный теннис и т.д.);

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на дворовых территориях;

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях;

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных групп населения).

В минимальный перечень видов работ, предусмотренный программой, включены на 2018-2023 годы следующие мероприятия по благоустройству дворовых территорий для маломобильных групп населения:

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп населения);

В перечень дополнительных видов работ, предусмотренный программой, включены на 2018-2024 годы следующие мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для маломобильных групп населения:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения);

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных групп населения).

Перед началом работ по благоустройству разрабатывается дизайн-проект благоустройства по каждому мероприятию. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».

Разработчиком и основным исполнителем Программы является администрация муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».

Основной исполнитель Программы реализует мероприятия Программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 29.01.2021г. № 3-А «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» от 24.10.2017 года № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018-2022 годы »», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы».

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы – администрации МО «Евпраксинский сельсовет».

В ходе реализации Программы ответственный исполнитель:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- уточняет объемы финансирования, мероприятия, показатели эффективности, состав исполнителей;

- уточняет механизм реализации Программы.

Исполнитель муниципальной программы осуществляют в установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы.

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Программы, а именно:

- ведет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

- проводит оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы;

- готовит и направляет отчеты о ходе реализации Программы.

1. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с разделом 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Евпраксинский сельсовет».

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области»

«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Кв.м |  |  |  | 1203 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 |
| 7 | Доля благоустроенных территорий общего пользования | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Охват населения благоустроенными территориями общего пользования от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального

образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет

Приволжского муниципального района Астраханской области»

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет

Приволжского муниципального района Астраханской области»

на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

Программы на 2018-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» на 2018-2023 годы» | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по программе:  в т.ч.: | 9953,2 | 0,00 | 3423,9 | 2525,2 | 1029,4 | 1040,9 | 1933,8 |
| Федеральный бюджет | 8499,1 | 0,00 | 3321,1 | 2449,4 | 946,5 | 999,6 | 782,5 |
| Областной бюджет | 186,3 | 0,00 | 51,4 | 50,5 | 29,3 | 30,9 | 24,2 |
| Районный бюджет | 783,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,3 |
| Бюджет поселения | 484,5 | 0,00 | 51,4 | 25,3 | 53,6 | 10,4 | 343,8 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дополнительных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Исполнитель | Срок | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение мероприятий по вовлечению населения, хозяйствующих субъектов, общественных организаций в благоустройство мест общего пользования, дворовых территорий |  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Благоустройство дворовой территории МО « Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области » | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет» |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области» на 2018-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | исполнитель | Срок | | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам | | | | | |
| начала реализации | окончания реализации | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство территории общего пользования по ул. Ленина 37 с. Евпраксино МО «Евпраксинский сельсовет» | Администрация МО «Евпраксинскийсельсовет» | 2019 | 2019 | Итого | 3423,9 | 0,0 | 3423,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3321,1 | 0,0 | 3321,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 51,4 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 51,4 | 0,0 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (1-ый этап) | Администрация МО «Евпраксинскийсельсовет» | 2020 | 2020 | Итого | 2525,2 | 0,0 | 0,0 | 2525,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2449,4 | 0,0 | 0,0 | 2449,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (2-ой этап) | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет | 2021 | 2021 | Итого | 1029,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1029,4 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 946,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,5 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 53,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (3-ий этап) | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет | | 2022 | 2022 | | Итого | 1040,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1040,9 | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 999,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 999,6 | | 0,0 |
| Областной бюджет | 30,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 30,9 | | 0,0 |
| Бюджет Приволжского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Бюджет сельских поселений | 10,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 10,4 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 5. Благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная 20 с. Водяновка МО «Евпраксинский сельсовет» (4-ый этап) | Администрация МО «Евпраксинский сельсовет | 2023 | | | 2023 | Итого | 1933,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1933,8 | |
| Федеральный бюджет | 782,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 782,5 | |
| Областной бюджет | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 24,2 | |
| Бюджет Приволжского района | 783,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 783,3 | |
| Бюджет сельских поселений | 343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 343,8 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |

Приложение №5

к муниципальной программе муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет

Приволжского муниципального района

Астраханской области» «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования

«Сельское поселение Евпраксинский сельсовет

Приволжского муниципального района

Астраханской области» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области», нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования | Общественная территория | | | | | | | |
| всего | из них нуждающихся в благоустройстве | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2018 году | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2019 году | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2020 году | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2021году | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2022 году | адрес общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в 2023 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сельское поселение Евпраксинский сельсовет Приволжского муниципального района Астраханской области |  |  |  | с.Евпраксино, ул.Ленина, д.37 | с.Водяновка, ул.Молодежная, 20 | с.Водяновка, ул.Молодежная, 20 (2-ой этап) | с.Водяновка, ул.Молодежная, 20 (3-ий этап) | с.Водяновка, ул.Молодежная, 20 (4-ый этап) |
|  | Итого |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |